南京地铁二号线工程质量监督方案

南京地铁二号线工程是我省“十一五”期间的重点项目。为了加强工程质量监督工作，确保工程质量，特制定南京地铁二号线工程质量监督方案。

一、组织形式

南京地铁二号线工程质量监督在省建设厅的统一领导下，由省建设工程质量监督总站牵头负责，南京市建筑安装工程质量监督站、南京市市政工程质量安全监督站、省铁路建设工程质量监督站、省通信工程质量监督站和省电力基本建设质量监督站等5家监督机构按专业分工负责，成立南京地铁二号线工程质量监督办公室，并驻南京地铁二号线工程现场集中办公，具体负责日常监督管理工作。监督办公室下设土建专业监督组、市政专业监督组、铁路专业监督组、通信专业监督组和电力专业监督组。监督办公室设主任1人，副主任若干人。各专业监督组设组长、主监人，具体负责工程质量监督工作。

南京地铁二号线工程质量监督办公室机构设置与人员组成见附件1。

二、工作职责

1、省建设工程质量监督总站

其主要工作职责为牵头、协调和检查落实。具体是：

(1)依据国家和省有关工程建设的法律、法规、标准、规范及工程质量监督工作规定，结合南京地铁工程建设实际，制定地铁工程质量监督办法、制度，并组织实施；

(2)负责编制《南京地铁二号线工程质量监督方案》，经省建设厅审批后组织实施；

(3)负责各专业监督分工，任务分配，内外协调；

(4)检查落实各专业监督组常驻人员和日常工作开展情况，协调现场多工种、多专业工程质量监督工作；

(5)负责监督登记，协助建设单位办理监督手续；

(6)组织不定期质量监督巡查，定期召开质量监督例会；

(7)组织对整个项目的竣工验收进行监督；

(8)负责编制工程质量监督总报告；

(9)负责编印《南京地铁二号线工程质量监督简报》；

(10)负责工程质量监督费收缴、分配和下拔工作；

(11)完成省建设厅交办的其他工作。

2、各专业质量监督站

(1)负责按专业分工确定监督人员和常驻监督办公室人员；

(2)负责办理质量监督注册手续；

(3)负责编制所承担专业质量监督方案，并进行交底；

(4)按专业分工负责日常工程质量监督，重点检查参建各方质量行为和工程实体质量，并进行现场监督抽测；

(5)负责对日常工程质量监督中发现的问题进行处理，对违法违规现问题进行场取证工作，提出行政处罚意见报监督办公室，由监督办公室审核后报省建设厅；

(6)负责工程质量事故(问题)处理监督和分部(子分部)、单位(子单位)工程验收监督；

(7)负责编写单位工程质量监督报告；

(8)负责本专业工程质量监督档案的收集、整理和归档；

(9)完成监督办公室交办的其他工作。

三、专业分工

1、土建专业监督组主要负责监督：

(1)全线地下车站的土建、通风空调水电安装和装修工程；

(2)全线环境监控（BAS）系统；

(3)自动售检票（AFC）系统；

(4)消防与防灾报警（FAS）系统；

(5)自动扶梯与电梯系统；

(6)导向与门禁系统。

2、市政专业监督组主要负责监督：

(1)汪家村地面车站、马群高架车站的土建、通风空调水电

安装和装修工程；

(2)汪～油～中～元～向～所～集区间隧道工程；

(3)钟～马～车辆段区间土建工程和道路、桥梁工程；

(4)油坊桥停车场、马群车辆段土方工程(包括室外管线和污

水处理设施)、室外照明工程及土建、通风水电安装和装修等工程。

3、铁路专业监督组主要负责监督：

(1)全线隧道工程(除汪～油～中～元～向～所～集区间外)；

(2)全线基床及轨道工程；

(3)油坊桥停车场、马群车辆段轨道工程及检修设备安装工

程；

(4)安全门系统；

(5)车站旅客资讯系统；

(6)牵引降压混合变电所及变电所；

(7)回流网等供电系统；

(8)全线信号系统；

(9)供电系统架空接触网工程。

4、通信专业监督组主要负责监督：

(1)全线通信系统；

(2)公安通信系统和外部通信系统。

5、电力专业监督组主要负责监督：

110KV/35KV主变电站工程。

四、监督的主要内容、方法及程序

1、各专业监督组按专业分工编制质量监督工作方案，经专业监督组组长批准后，由各专业主监人向工程参建各方进行质量监督交底。

2、对工程参建各方责任主体质量行为进行监督检查。重点抽查工程建设有关法律法规及标准、规范执行情况，工程质量保证体系建立和实施情况。

3、对工程实体质量进行监督检查。重点检查主体结构、环境质量和重要使用功能，抽查施工技术资料、监理资料和主要材料的检测报告等工程质量控制资料，并对工程结构质量进行现场监督抽测。

4、组织实施工程质量监督巡查。及时将巡查结果进行通报，并建立各责任主体信用档案。

5、对分部(子分部)、单位(子单位)工程验收进行监督。重点对工程验收的组织形式、验收程序、执行验收规范情况进行监督。

6、各专业监督站按专业分工编写单位工程质量监督报告，省质监总站组织编写南京地铁二号线工程质量监督总报告，并报省建设厅备案。

南京地铁二号线工程质量监督工作流程见附件2。

五、要求

1、严格按专业分工，确定人员，明确责任，认真履行监督职责。

2、建立工作制度、监督制度、例会制度，确保质量监督工

作的集中、统一、高效。

3、要本着对人民负责、对历史负责的精神，按照国家有关

法规、标准和程序开展监督工作，严格把好工程质量监督关。

4、服从监督办公室的领导，团结协作，密切配合，内练硬

功，外树形象，创新监督方法，加强服务意识，不断提高监督效率。

附件1：南京地铁二号线工程质量监督办公室机构设置与人员组成；

附件2：南京地铁二号线工程质量监督工作流程。

二OO六年六月一日